## Slide 1: Adapt Schedule
Nikola Vidović
Marta Kokić
Marija Karoglan
Blagica Hrsto
Tim: UPItcemose

## Slide 2: Ideja i opis aplikacije
Aplikacija za izradu rasporeda( Sceduly-ideja)
Kvalitetno organiziranje vlastitog vremena
Stvaranje više različitih rasporeda
Mjesečni i tjedni raspored
Stvaranje događaja i njihov opis
Korisniči račun na kojem su spremljeni stvoreni rasporedi

## Slide 3: Anatomija

## Slide 4: User story

## Slide 5: US Flow

## Slide 6: Što smo napravili od prošlog sprinta
Dovršili backend
Napravili API
Povezali backend I frontend
Testirali aplikaciju

## Slide 7: Vremenski plan
Promjena početnog vremenskog plana
Rješavanje pojedinih taskova i spajanje aplikacije u cjelinu ispalo je kompleksnije od očekivanog

## Slide 8: Verificiranje aplikacije
Napuštene ideje o automatskom testiranju
  Komplikacije prilikom izvedbe
  Primijenjeno tzv. "print-testiranje"
Nakon izrade određenog dijela, članovi tima prolazili kroz kod i identificirali probleme
  Najčešće greške kod rukovanja podacima
  Komunikacija sa serverom i bazom
Izradi funkcionalnost/doradi funkcionalnost
Samostalna provjera na temelju očekivanih ishoda
Proslijedi timu
Ostali članovi tima testiraju funkcionalnost
Povratna informacija
Grupno popravljanje

## Slide 9
Frontend:
  Testiranje iz korisničke perspektive (scenariji)
Server:
  Postman
Baza:
  klasični SQL upiti
Kolizija:
  Primitivna verzija testirana automatski (jest)
  Završna verzija nije implementirana ni primjereno testirana

## Slide 10: Code coverage & complexity
Code coverage:
  Procjena
  ~98%
Complexity:
  Varijabilna
  Neke od kompleksnijih funkcija nismo mogli pojednostavniti
  Razdvajanje na manje podfunkcije

## Slide 11: Code coverage & complexity

## Slide 12: Burndown chart

## Slide 13: WS Table
Working software |  | SPRINT1 |  |  |  | SPRINT2 |  |  | 
 |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8
Integration testing | Planed% | 0% | 0% | 10% | 20% | 50% | 90% | 100% | 100%
 | Passed% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 50% | 70% | 90%
System testing | Planed% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 60% | 90% | 100%
 | Passed% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 40% | 70% | 95%
Acceptance testing | Planed% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 40% | 70% | 100%
 | Passed% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 40% | 95%
Total | Planed% | 0% | 0% | 3% | 8,3% | 26,7% | 63,3% | 86,7% | 100%
 | Passed% | 0% | 0% | 2% | 3,3% | 10% | 35% | 60% | 93,3%

## Slide 14: Git Statistics
https://github.com/Nidzoki/UPI_projekt.git

## Slide 15: Git Statistics- network graph

## Slide 16: Graf kompetencija